AURA

За 6 недель инкубатора мы создаем Aura — мобильное веб-приложение (PWA) на стыке интерактивной карты и социальной сети, созданное специально для велнес-комьюнити Алматы.

Это эстетичный гид по городу и одновременно инструмент для быстрого поиска компании для совместных тренировок, походов за матчей и осознанного отдыха.

## 🎯 Из чего состоит продукт (Финальный скоуп MVP)

Мы безжалостно вырезали всё лишнее (чаты, бронирование, платежи), чтобы сфокусироваться на идеальной работе трех основных фич:

- Интерактивная Велнес-Карта (Aura Map): Вместо сотен случайных точек — стильная интерактивная карта (Mapbox) с 30–40 самыми фотогеничными и качественными локациями Алматы (студии пилатеса и йоги, правильные кофейни, спа-зоны). У каждого места есть своя Vibe Card с эстетичными тегами (например, #МягкийСвет, #LaptopFriendly) и сочным визуалом в стиле темного режима с эффектом глассморфизма.

- Социальные Маяки (The Link-Up): Пользователь может в два клика «зажечь маяк» над любой точкой на карте — оставить публичное объявление (например, «Иду на йогу в субботу в 11:00, после — болтаем за матчей. Кто со мной?»).

- Быстрый Коннект без чата: Чтобы не тратить время на разработку сложной системы сообщений, кнопка «Link-Up» на чужом маяке мгновенно перенаправляет пользователя в Instagram организатора с готовым текстом приветствия.

- Виральный Маркетинг (Share to Stories): Встроенная функция на фронтенде, которая генерирует красивую брендированную инфокарточку встречи, которую пользователи могут скачать и закинуть в свои сторис, бесплатно рекламируя наше приложение.

## 🛠️ Технологический стек

Мы делаем ставку на скорость разработки, гибкость и стабильность под нагрузкой:

- Бэкенд: Django REST Framework + PostgreSQL (или Supabase). Быстрая, надежная структура данных с готовой админ-панелью, чтобы вручную забить 30 лучших заведений города за пару часов.

- Фронтенд: React + Vite + Tailwind CSS. Мобильно-адаптивный сайт, который работает плавно, как нативное приложение, и деплоится на Vercel за секунды. Никаких задержек с модерацией в App Store.

## 🗓️ 6-недельный план-спринт

- Неделя 1: Настройка репозиториев, архитектура базы данных на Django и сбор контента по топ-местам Алматы.

- Неделя 2: Интеграция карты на React и вывод красивых кастомных пинов заведений с их карточками вайба.

- Неделя 3: Разработка логики «Маяков» — создание, отображение на карте и привязка к профилям пользователей.

- Неделя 4: Реализация перехода в Instagram и верстка функции генерации карточек для сторис (html2canvas).

- Неделя 5: Комплексное тестирование, полировка интерфейса, добавление плавных анимаций через Framer Motion.

- Неделя 6: Финальный деплой, запуск первых реальных пользователей для получения трэкшена и подготовка убойной презентации.

## 🏁 Победный результат на Демо-дне

На финальной защите мы не показываем скучные слайды. Мы даем жюри QR-код. Они сканируют его со своих смартфонов, мгновенно попадают на работающий сайт, видят красивую неоновую карту Алматы, реальные профили людей и живые «маяки» тех, кто прямо сейчас собирается на пилатес или за матча-латте. Продукт готов к монетизации через B2B-интеграции с заведениями и премиум-фичи для пользователей.

## 🛑 1. Какую боль оно решает? (The Pain)

Проект решает сразу две острые проблемы на стыке урбанистики и социализации:

- Информационный хаос и «усталость от выбора»: Обычные карты (Google Maps, 2ГИС) перегружены всем подряд — от шиномонтажек до супермаркетов. Найти там действительно эстетичное, «инстаграмное» место с правильной матчей или качественным пилатесом — это квест. Люди тратят часы на поиск локаций через рекомендации в соцсетях.

- Социальное одиночество в нишевых хобби: Найти компанию для похода в бар — легко. Найти единомышленника, который готов в субботу в 8 утра пойти на хардкорную йогу, а потом отдать 2500 тенге за кастомный латте на миндальном молоке — сложно. Телеграм-чаты хаотичны, а дейтинг-приложения вроде Tinder имеют совсем другой, часто токсичный подтекст.

## 👥 2. Для какой аудитории оно сделано? (The Target Audience)

Мы целимся в супер-активный и платежеспособный сегмент:

- «Aesthetic Wellness» комьюнити: Зумеры и миллениалы (18–30 лет), которые выстраивают свою жизнь вокруг заботы о ментальном и физическом здоровье. Они следят за трендами, любят красивый визуал и качественный сервис.

- Новички в городе (Экспаты, студенты, переехавшие): Люди, которые только прибыли в Алматы, еще не обросли социальными связями, но хотят сразу интегрироваться в привычную им культуру и найти «своих» людей.

- Локальный B2B-бизнес (Вторая аудитория): Владельцы премиальных кофеен, концепт-сторов и велнес-студий, которые задыхаются без таргетированной рекламы в Instagram и ищут прямой доступ к своей целевой аудитории.

## 🎯 3. Какая цель вообще этого проекта? (The Mission & Goal)

Цель проекта делится на краткосрочную (для инкубатора) и глобальную (для бизнеса):

- Глобальная цель (Миссия): Создать экосистему, которая вытаскивает людей из онлайна в реал, превращая здоровый образ жизни из одиночной рутины в увлекательный социальный опыт. Мы делаем так, чтобы путь от мысли «хочу на йогу» до «я сижу в кафе с новым крутым знакомым» занимал 3 клика.

- Бизнес-цель: Стать главным маркетинговым хабом и лидогенератором для индустрии велнеса и гостеприимства в городе. Заведения будут бороться за присутствие на карте Aura, потому что каждая точка на ней означает гарантированный приток платежеспособных клиентов.

- Тактическая цель на 6 недель: Собрать работающий прототип, запустить его на реальный рынок Алматы и получить первую сотню пользователей, чтобы доказать инвесторам наличие реального спроса (Product-Market Fit).